LEGAL STRATEGY LAB 2026

Facultad de Derecho — Universidad Externado de Colombia

Marco de Gobernanza IA

Cambio Sociotécnico · Matriz de Riesgos · Canal de Impugnación

Pipeline M1–M8 · Defensoría del Pueblo — URAB

Referencia RFP: §5.3 Cambio sociotécnico · §5.4 Gobernanza IA · §5.5 Riesgo de daño antijurídico

# 1. Análisis de cambio sociotécnico (§5.3 RFP)

El RFP exige responder 4 preguntas: (i) qué capacidades nuevas adquieren URAB y los profesionales; (ii) qué conductas nuevas se habilitan y cuáles cambian; (iii) qué impactos disruptivos hay; (iv) cómo se gobiernan.

## 1.1 Capacidades nuevas que adquiere la URAB

La implementación del pipeline M1–M8 extiende las capacidades institucionales en cuatro dimensiones que no existían antes en el sistema AS-IS:

- Visión 360° del ciudadano en tiempo real: M5 permite por primera vez que cualquier profesional vea el historial completo de radicados, respuestas y estados de un ciudadano en menos de 30 segundos, sin depender de búsquedas manuales en IRIS y VisionWeb.

- Triage predictivo basado en texto libre: M2 clasifica y prioriza peticiones en menos de 2 horas en lugar de 9.1 horas, con justificación XAI que el profesional puede revisar y corregir.

- Detección automática de vulneración sistemática: M4 y M5 detectan patrones que ningún profesional podría ver manualmente — cuando un ciudadano ha radicado 10 peticiones sobre el mismo derecho sin resolución, M8 genera una alerta de investigación institucional.

- Copilot jurídico con consistencia histórica: M6 genera borradores de respuesta coherentes con las decisiones previas sobre el mismo caso y el mismo ciudadano, algo imposible cuando los expedientes están fragmentados entre plataformas.

## 1.2 Conductas nuevas que se habilitan — conductas que cambian

| Conducta anterior (AS-IS) | Conducta nueva habilitada (TO-BE) | Qué permanece igual |
| --- | --- | --- |
| El profesional abre un caso sin saber si el ciudadano ya tiene expedientes previos. | M5 muestra el historial 360° automáticamente al abrir el caso. El profesional decide si acumular o abrir nuevo expediente. | El profesional sigue siendo quien decide la acumulación — M5 solo informa. |
| El reparto se hace manualmente, sin visibilidad de la carga actual del equipo. | M3 sugiere el profesional óptimo con justificación XAI. El jefe de grupo puede aceptar, reasignar o modificar. | El jefe de grupo mantiene la autoridad de reasignación en cualquier momento. |
| Los documentos PDF y físicos se procesan manualmente. | M1 extrae campos clave de texto libre (primera fase). OCR en Fase 2 para PDFs. | La verificación de documentos legales siempre requiere revisión humana. |
| La detección de urgencia depende del criterio del profesional que recibe el caso. | M2 prioriza automáticamente con 4 niveles y activa alertas para amenazas vitales antes de que el profesional lea el texto. | El profesional puede elevar o reducir la prioridad con justificación registrada. |

## 1.3 Impactos disruptivos anticipados

El RFP exige anticipar los impactos no deseados. Identificamos cinco riesgos sociotécnicos de mayor relevancia para el contexto de derechos humanos:

Riesgo 1 — Deshumanización del triage

Descripción: Si los profesionales delegan completamente en M2, pueden reducir el tiempo de lectura y atención empática al ciudadano, tratando los casos como tickets a resolver.

Mitigación: El borrador de M6 no incluye el texto completo de la petición por defecto — el profesional debe abrir el expediente para responder. HITL obligatorio en casos CRÍTICO garantiza que los casos más sensibles requieren presencia humana activa.

Riesgo 2 — Incentivo a automatizar de más

Descripción: Una vez que M6 genera borradores aprobados sin edición en el 60%+ de los casos, puede surgir presión institucional para ampliar la whitelist de respuestas automáticas a casos que requieren criterio jurídico.

Mitigación: La whitelist de M6 está en config.py con control de versiones — cualquier modificación requiere commit con justificación, revisión del Comité IA y registro en bitácora. No puede modificarse operativamente.

Riesgo 3 — Sesgos algorítmicos que amplifican exclusiones

Descripción: El modelo podría clasificar con menor confianza las peticiones de comunidades étnicas, rurales o en dialectos regionales, resultando en triage más lento para estos grupos.

Mitigación: Umbral HITL diferenciado al 60% para marcadores étnicos. Auditoría de recall diferenciado por región en M8 cada trimestre. Alerta automática si un grupo tiene recall >5 puntos bajo el promedio. Fine-tuning con corpus regional en Fase 2.

Riesgo 4 — Pérdida de confianza ciudadana

Descripción: Si el ciudadano percibe que su petición fue tratada por una máquina sin lectura humana, puede desconfiar del proceso o sentir que sus derechos no fueron realmente atendidos.

Mitigación: Notificación explícita en el acuse de recibo sobre el uso de IA (Directiva 007/2025). Toda respuesta de fondo lleva firma del profesional responsable. Canal de impugnación visible en el acuse de recibo (ver §3 de este documento).

Riesgo 5 — Dependencia tecnológica y fragilidad

Descripción: Si el sistema falla, los profesionales pueden haber perdido la práctica del proceso manual y no saber cómo proceder.

Mitigación: Modo degradado documentado: cuando M1-M7 no están disponibles, el proceso AS-IS puede retomarse sin pérdida de información (todos los datos están en IRIS y VisionWeb). Capacitación anual de mantenimiento del proceso manual. Cola offline M7 para resiliencia operacional.

## 1.4 Decisiones de gobernanza para gestionar los impactos

- Comité IA (Fase 4): reunión mensual con dirección URAB, DTI, representante de profesionales y delegado de sociedad civil. Revisa métricas de equidad, aprobar modificaciones a la whitelist M6 y auditar la bitácora.

- Canal de corrección humana: todo profesional puede marcar una clasificación de M2 como incorrecta en el sistema. El marcaje alimenta el dataset de corrección para el reentrenamiento semestral de BETO.

- Auditoría algorítmica externa semestral (Fase 4): tercero independiente revisa el desempeño por grupo poblacional y certifica el cumplimiento de la Directiva 007/2025.

- Informe público anual de equidad: publicado en el sitio web de la Defensoría. Incluye métricas de recall por grupo, acciones correctivas tomadas y plan del siguiente período.

# 2. Matriz de riesgos de daño antijurídico (§5.5 RFP)

La matriz conecta fallas técnicas, operativas y jurídicas con medidas de mitigación, evidencia de implementación y mecanismo de monitoreo. Organizada por nivel de riesgo.

## 2.1 Riesgos de nivel CRÍTICO

| Falla | Tipo | Consecuencia jurídica | Mitigación concreta | Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 clasifica amenaza vital como no urgente (falso negativo) | Técnica | Vencimiento de término · Daño antijurídico · Responsabilidad del Estado | Hard-coded: palabras clave de riesgo vital activan alerta independiente del clasificador · HITL obligatorio en toda urgencia CRÍTICO | M8 audita semanalmente los casos CRÍTICO vs tiempos de respuesta · Alerta si >0 urgentes CRÍTICO sin respuesta en 2h |
| M6 genera borrador con cita normativa incorrecta (alucinación) | Técnica | Respuesta con error de derecho · Posible nulidad del acto administrativo | Borrador M6 nunca se envía sin aprobación del profesional · Instrucción explícita al profesional de verificar toda cita normativa · Fuentes RAG citadas en el borrador | Bitácora M6 registra qué borradores fueron editados y en qué proporción · Alerta si tasa de edición baja de forma abrupta (indicio de no revisión) |
| Fuga de datos sensibles (salud, etnia, víctima) | Técnica / jurídica | Violación Ley 1581/2012 · Sanción SIC · Daño reputacional institucional | Cifrado en reposo planificado · Acceso por roles · .gitignore excluye datos · Opción on-premise para datos más sensibles | DPO revisa logs de acceso mensualmente · Alerta automática si se accede a datos fuera del horario laboral |

## 2.2 Riesgos de nivel ALTO

| Falla | Tipo | Consecuencia | Mitigación | Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 no detecta duplicado relevante (falso negativo) | Técnica | Trabajo duplicado · Respuestas inconsistentes al mismo ciudadano · Fragmentación del expediente | Recall objetivo ≥85% · Umbral configurable · Siempre HITL antes de acumular · Canal de reporte de duplicados por el profesional | M8 mide tasa de duplicados reportados manualmente vs detectados automáticamente mensualmente |
| Caída simultánea de IRIS y VisionWeb | Operativa | Paralización del registro · Pérdida de trazabilidad temporal | Cola offline M7 encola todas las operaciones · RPA como fallback · Protocolo de operación degradada documentado | Monitoreo de salud de M7 cada 15 min · Alerta si cola offline supera 50 operaciones |
| Reparto M3 asigna caso VBG a profesional sin especialización | Operativa | Atención inadecuada · Posible revictimización · Vulneración del principio de especialidad | M3 reserva profesionales P03, P04, P13 para VBG con HITL adicional · El jefe puede reasignar con trazabilidad | M8 audita semanalmente si casos VBG están en profesionales con especialización |
| Sesgos M2 afectan recall en comunidades étnicas | Operativa / jurídica | Discriminación indirecta · Vulneración de derechos diferenciales · Incumplimiento §5.2 RFP | Umbral HITL 60% para marcadores étnicos · Fine-tuning corpus regional Fase 2 | M8 audita recall diferenciado por región trimestral · Alerta si diferencia >5 puntos |

## 2.3 Riesgos de nivel MEDIO

| Falla | Tipo | Consecuencia | Mitigación | Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 desbalancea carga entre profesionales | Operativa | Represamiento localizado · Error por fatiga · Incumplimiento de términos | 5 reglas de prioridad deterministas · Estado de carga persistente · Alerta si ratio supera 2.1x | M8 calcula ratio carga diariamente · Dashboard visible para jefe de grupo |
| M7 sincroniza con error un estado de expediente | Técnica | Inconsistencia entre IRIS y VisionWeb · Error en auditorías de cumplimiento | Bitácora JSONL de toda sincronización · Cola de reintentos · Verificación cruzada periódica | M8 compara estados IRIS vs VisionWeb semanalmente · Alerta en discrepancias |
| Profesional confía en M2 sin leer el texto | Operativa | Clasificación incorrecta aprobada · Pérdida de atención al ciudadano | El modal de HITL muestra el texto completo antes de aprobar · Se requiere scroll para llegar al botón de aprobación | Bitácora de tiempo entre asignación y primera acción · Alerta si <30s en casos CRÍTICO |

# 3. Canal formal de impugnación ciudadana (Directiva 007/2025)

La Directiva 007/2025 exige que todo sistema de decisión automatizada (SDA) habilite un canal de impugnación ciudadana. M2 y M4 son SDA. Este canal es obligatorio antes del go-live.

## 3.1 Diseño del canal

Todo ciudadano cuya petición fue procesada con apoyo de IA tiene derecho a conocer la clasificación asignada y a impugnarla si considera que es incorrecta. El canal opera así:

Notificación automática (M6 — obligatoria)

Cada acuse de recibo generado por M6 incluye el siguiente texto estándar:

"Su petición con radicado [NÚMERO] fue clasificada con apoyo de inteligencia artificial como [CATEGORÍA] con nivel de prioridad [URGENCIA]. Si considera que esta clasificación no corresponde a su situación, puede solicitar revisión humana a través de: (1) correo electrónico a urab.revision@defensoria.gov.co, (2) presencialmente en cualquier sede de la Defensoría, o (3) a través del botón 'Solicitar revisión' en la plataforma web. Recibirá respuesta en un plazo máximo de 5 días hábiles (Art. 29 CP)."

Proceso de impugnación

| Paso | Acción del ciudadano | Acción de la URAB |
| --- | --- | --- |
| 1. Solicitud | El ciudadano envía solicitud de revisión por cualquier canal indicando el radicado y el motivo de la impugnación. | M1 recibe y radica la solicitud de revisión como un nuevo caso vinculado al expediente original. |
| 2. Reasignación | El ciudadano puede indicar si desea ser atendido por el mismo profesional o por otro distinto. | M3 asigna la revisión a un profesional diferente al que procesó el caso original para garantizar independencia. |
| 3. Revisión humana | El ciudadano puede aportar evidencia adicional o corrección al texto de su petición. | El profesional revisa el caso original y la solicitud de impugnación. M5 muestra el historial completo. La clasificación de M2 queda suspendida hasta que el profesional confirme o corrija. |
| 4. Respuesta | El ciudadano recibe respuesta con la clasificación revisada y la justificación del profesional. | Si la impugnación es procedente, M3 actualiza el reparto. El caso corregido alimenta el dataset de entrenamiento de BETO para el reentrenamiento semestral. |
| 5. Escalación | Si el ciudadano no está conforme con la revisión humana, puede elevar a la Defensoría Regional o interponer recurso ordinario. | El sistema genera trazabilidad completa de toda la cadena: clasificación IA → impugnación → revisión humana → resultado. |

## 3.2 Métricas del canal de impugnación

- Tasa de impugnación mensual: número de impugnaciones / total peticiones procesadas. Meta: <2% (señal de que el sistema clasifica bien).

- Tasa de impugnaciones procedentes: impugnaciones donde M2 estaba equivocado / total impugnaciones. Meta: monitorear tendencia para detectar sesgos sistemáticos.

- Tiempo de respuesta a impugnaciones: desde la solicitud hasta la respuesta. Meta: ≤5 días hábiles (Art. 29 CP).

- Grupos que más impugnan: M8 segmenta las impugnaciones por temática, canal y sujeto especial para detectar si algún grupo tiene mayor tasa de impugnación — señal de sesgo.

## 3.3 Obligaciones de publicidad (Directiva 007/2025)

- Inventario público de algoritmos: publicar antes del go-live la ficha técnica de M2 y M4 como SDA en el sitio web de la Defensoría.

- Información en la plataforma web: la sección 'Mis peticiones' muestra la clasificación asignada por IA y el botón 'Solicitar revisión' en cada radicado.

- Informe anual: el informe público de equidad (Fase 4) incluye la estadística completa del canal de impugnación del año anterior.

Legal Strategy Lab 2026 — Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia

github.com/MireyaCamacho/agentes-defensoria-lsl2026